|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **会议信息** | **名称** | 第1次管理层会议 |
| **地点** | **厦大科技园** |
| **日期** | 2019年11月16日 |
| **时间** | 09:30-11:30 |
| **主持人** | 胡天林老师 |
| **记录人** | 罗上聪 |
| **参与人** | 欧阳童洁老师，林晨，秦雅雯 |
| **议题** | | **记录及结论** |
| 确定研发架构  *确定技术组组长*  *确定兵种组组长* | | 1. 机械组组长：田佳铭   电控组组长：高俊超  视觉组组长：秦雅雯   1. 英雄组组长：刘庆翔   工程组组长：薛素仪  步兵组组长：王凤仪  无人机组长：王向阳  哨兵组组长：陈新阳  飞镖组组长：陈李萱  雷达组组长：高林炟 |
| **TO-DO List** | | 1. 公布组长组员名单 2. 促进队伍融合 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **会议信息** | **名称** | 第2次管理层会议 |
| **地点** | **线上** |
| **日期** | 2020年1月26日 |
| **时间** | 20:00-21:30 |
| **主持人** | 胡天林老师 |
| **记录人** | 罗上聪 |
| **参与人** | 管理层 |
| **议题** | | **记录及结论** |
| *疫情形势研判*  *备赛方案调整* | | 1. 学校要求不得提前返校，需要对寒假备赛安排进行调整 2. 开始备赛时间提早到01.27   01.29，02.05，02.12兵种组会议  02.01，02.02，02.07，02.08线上进度审核  02.09所有机械发外件发外，02.10硬件发外  提前准备技术报告，裁判系统测评 |
| **TO-DO List** | | 重点抓机械，电控完善代码，视觉优化算法 |